- АДМИНИСТРАЦИЯ                                         КУПИНСКОГО РАЙОНА

- КОПКУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                       НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 06.02.2017 г						                                           № 09

О подготовке к весеннему паводку 2017 года

Руководствуясь ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком, обеспечения защиты населения  на территории муниципального образования, администрация Копкульского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на март-апрель 2016 года, согласно приложению № 1.

2.Утвердить план привлечения сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий, согласно приложению № 2.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Копкульского сельсовета

Купинского района

Новосибирской области                                                           О. В. Сивак

Приложение № 1

к постановлению администрации

Копкульского  сельсовета

От 06.02.2017 г № 09

П Л А Н

Противопаводковых мероприятий на март-апрель 2017 года

| № п/п | Противопаводковые мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать паводковую комиссию и разработать план мероприятий по предупреждению ЧС в период паводка 2017 г. | до 15.03.17 г. | Глава администрации О. В. Сивак |
| 2 | Провести работу по очистке от снега крыш зданий и сооружений, а также очистить снег от стен этих помещений, сделать отводы для вешних вод | до 15.03.17 г. | Комиссия по проверке организации уборки снега и наледей с крыш |
| 3 | Очистка от снега дорог поселения, нарезка кюветов по улицам, очистка водоотводящих труб, не допускать скопления на пересечении улиц воды. | Весь период | администрация сельсовета, «МУП ЖКУ Копкульское» |
| 4 | Обеспечить сохранность систем водоснабжения, водозаборных скважин | В период паводка | «МУП ЖКУ Копкульское» |
| 5 | Провести разъяснительную работу среди населения о правилах поведения в весенний период и действиях в случае возникновения ЧС | до 15.03.17 г. | Специалист администрации Г. А. Кошелева |
| 6 | Рекомендовать провести профилактические беседы с детьми и родителями о правилах поведения в период весеннего половодья. | до 25.03.2017 г. | Сычук Е. И.- директор МКОУ Копкульской СОШ (по согласованию) Ильченко Л. А.- директор МКОУ Чумашинской СОШ (по согласованию) Марченко Г. В. – директор МКОУ Вороновской ООШ (по согласованию) |
| 7 | Организовать дежурство ответственных лиц из числа работников администрации сельсовета и МУП ЖКХ «Копкульское» | В период паводка | администрация сельсовета, «МУП ЖКУ Копкульское» |
| 8 | Рекомендовать подготовить и провести мероприятия направленные на предотвращение аварий на подведомственных объектах и обеспечить бесперебойную подачу эл.энергии населенным пунктам МО | весь период | Начальник «МУП ЖКУ Копкульское» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Копкульского  сельсовета

От 06.02.2017 г    № 09

П Л А Н

Привлечения сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий по муниципальному образованию Копкульского  сельсовета на 2017  год

| Наименование организации | Численность привлекаемых (чел.) | инвентарь |  | Наименование привлекаемой техники | ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лопаты | ломы |  |  |
| администрация Копкульского сельсовета | 10 | 5 | 3 | ГАЗ - 3102 | О. В. Сивак – Глава администрации |
| «МУП ЖКУ Копкульское» | 10 | 5 | 3 | Экскаватор, МТЗ -80 | Чумакин А. А. Начальник «МУП ЖКУ Копкульское» |