СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ                                            КУПИНСКОГО РАЙОНА КОПКУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА                            НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Четырнадцатая  сессия  шестого созыва

от 03.12.2021                                                                                                № 57

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2025 годы и на период до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Совет депутатов Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2025 годы и на период до 2030 года согласно приложению.

2. Администрации Копкульского сельсовета ежегодно информировать Совет депутатов о ходе выполнения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2025 годы и на период до 2030 года.

3. Решение 10 - сессии Совета депутатов Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области пятого созыва от   18.03.2011 год  № 56  «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Копкульского  сельсовета на  2011 -2017  годы с перспективой до 2020 года  считать утратившим силу».

4. Опубликовать данное Решение в местном периодическом печатном издании Копкульского сельсовета «Муниципальные ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Копкульского сельсовета.

5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

| Глава Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области |  | О. В. Сивак |
| --- | --- | --- |
| Председатель Совета депутатов Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области |  | О. В. Зонова |

Приложение

к решению 14 сессии Совета депутатов

Копкульского сельсовета

№ 57 от 03.13.2021

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копкульского  сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2025 годы и на период до 2030 года»

Введение

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копкульского сельсовета на 2021-2025 и на период до 2030 года (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Уставом сельского поселения Копкульского сельсовета Купинского муниципального района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжения и утилизации ТБО), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных её направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Копкульского сельсовета и в полном объёме соответствует государственной политике реформирования жилищно – коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального развития.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа состоит из следующих разделов:

1. Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копкульского сельсовета;

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Копкульского сельсовета;

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы;

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

7. Управление программой.

1. Паспорт программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2025 годы и на период до 2030 года»

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области на 2022-2025 годы и на период до 2030 года» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 204 от 06.05.2011 года «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик программы | администрация Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | администрация Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области |
| Исполнители основных мероприятий Программы | администрация Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области; МУП ЖКХ «Копкульское». |
| Цели программы | 1. Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного спектра и освоения территорий под строительство объектов общественно – деловой сферы поселения. 2. Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3. Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4. Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5. Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6. Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. 7. Обеспечение нормативной экологической безопасности населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно – техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Привлечение инвестиций из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры. 3. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепло и водоснабжения. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 8. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Сроки реализации программы | Базовый год – 2022 Первая очередь 2022-2025гг. (с разбивкой по годам) Вторая очередь 2022-2030гг. |
| Перечень основных мероприятий | 1. Реконструкция водопровода 2. Реконструкция сетей теплоснабжения 3. Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов 4. Ликвидация несанкционированных свалок |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджета на условиях софинансирования, а также частные инвестиции. Общий объём необходимых финансовых средств для реализации программы составляет 20716736.60 тыс. руб.: МБ – 187,087 тыс. руб.; ОБ – 19912121,60 тыс. руб.; ВБ – 352,607 тыс. руб.; РБ – 264,922 тыс. руб. Объём финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |
| Ожидаемые результаты | Системы водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения и водоотведения; - соответствие параметров качества питьевой воды с установленными нормативами СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Система теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - снижение затрат; - повышение энергетической эффективности зданий и сооружений. Обустройство площадок: - повышение уровня благоустройства сельских территорий; Утилизация ТБО: - улучшение санитарного и экологического состояния территории Копкульского сельсовета. |
| Организация контроля | Контроль реализации Программы осуществляет администрация Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

2.1. Территория

Копкульский сельсовет  расположен на юго - западе Купинского района  25 км., отделяют нас от районного центра г. Купино, 450 км., от г. Новосибирска. Протяженность поселения с севера на юг составляет 1800 км и с запада на восток- 18692км

Граница Копкульского сельсовета и перечень населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены Законом Новосибирской области от 27.12.2002 г. № 90-ОЗ «Об утверждении границ муниципальных образований Новосибирской области».

Общая площадь поселения всего – 37326 га.

Копкульский сельсовет состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: д. Вороновка, д. Новоказарино, с. Копкуль, с. Чумашки.

В целом Копкульский сельсовет, находясь в северной части района, занимает невыгодное географическое положение.

В селе функционируют: 31 организаций, учреждений, в   том числе: администрация – 1, торговли и общественного питания- 8, школы -3, ФАПа – 3, детские сады – 3,СДК -1, клуб – 3, узел связи – 3,  библиотеки -3, почтовое отделение-3,  ЖКХ -1

Всего на территории поселения расположено 4 населенных пункта, значится 516 домохозяйства, из них 90 в д. Вороновка, 50 – в д. Новоказарино, 212 в с. Копкуль, 164 в                   с. Чумашки.

Центром муниципального образования Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области является с. Копкуль.

Численность населения на 01.01.2021 года составила 1670 человек. В селах живут люди разных национальностей: русские,  украинцы, немцы, казахи.

2.2. Климат

Зима (начало ноября – март) холодная и многоснежная. Температура днем: -16 -21 0 С., в наиболее холодные зимы ночью достигает до -48 0 С. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября – начале ноября и достигает 30 -40 см.,  на открытых местах. Весна (середина марта –май) с неустойчивой холодной погодой и заморозками до конца мая. Лето (июнь –август) преимущественно жаркое, средняя температура: + 20 + 25 0 С. Осень (сентябрь –октябрь) характерна ночными заморозками и затяжными дождями. В середине сезона устанавливается теплая солнечная погода. Средняя температура: +3 +15 0 С.

В течение всего года преобладают южные и юго – западные ветра со средней скоростью 2 -5 м\сек, временами до 15-20 м/сек (ноябрь – май).

2.3. Население

Численность населения на 01.01.2021 года составила 1670 человек.

Демографическая ситуация на территории Копкульского сельсовета характеризуется естественным и миграционным  снижением населения.

2.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилых помещений   на начало 2021 года составила 32,6 тыс. кв. м.; из них частной собственности – 24,2 тыс.кв.м., муниципальной – 8,4 тыс.кв.м.

2.5. Предприятия и учреждения обслуживания населения:

- Копкульский ФАП, ул. Центральная д.7.

- Чумашинский  ФАП, ул.Центральная д. 18.

- Новоказаринский ФАП,ул. Надежды д.19.

- Вороновский ФАП,ул. Центральная д.56.

- Администрация  Копкульского сельсовета, ул. Центральная , 11;

-МУП ЖКХ  «Копкульское», ул. Центральная, 9;

- МКУ «Копкульского сельсовета КДЦ», ул. Центральная  9;

- МБОУ  Копкульская СОШ  ул. Центральная  13;

-МКДОУ Копкульский детский сад «Малыш», ул.Центральная 17;

- Вороновский СДК ул. Центральная  47;

- МКОУ Вороновская ООШ ул. Центральная 66;

- Новоказаринский СДК ул. Надежды 19;

- Новоказаринский д/с «Семицветик» ул. Надежды 19;

- МБОУ Чумашинская СОШ ул. Центральная 10;

- МКДОУ Чумашинский детский сад «Снежинка» ул. Центральная 31;

- Чумашинский СДК ул. Центральная 14.

2.6. Экономическая база поселения

Численность трудоспособного населения Копкульского сельсовета на начало 2021 года составила 489 человек.

2.7. Краткий анализ существующего состояния жилищно – коммунальной сферы

2.7.1. Система водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения Копкульского сельсовета включает в себя 4 водозаборных скважины глубиной 4222 м., и  водопроводных сетей протяженностью 13955м. Село Копкуль - протяженность 7323м, обслуживаются 212 домохозяйств; с. Чумашки – протяженность 3632м., обслуживается 164 домохозяйства, д. Вороновка – протяженность 2000 м, обслуживаются 90 домохозяйств;                     д. Новоказарино – протяженность 1000м., обслуживаются – 50 домохозяйств. Водопроводные сети в хорошем состоянии кроме д. Новоказарино, требуется частичная реконструкция, которая составляет 50% износа. В настоящее время водоснабжение сел осуществляется от 4 водозаборных скважин (в каждом селе 1 водозаборная скважина), присоединенных к кольцевой сети водопровода.  Существующая водопроводная сеть не пригодна для осуществления бесперебойного и надёжного качественного снабжения потребителей водой.

В целом ряде случаев высокая степень износа артезианских скважин, водопровода и оборудования приводит к ситуациям, сопряженным с риском возникновения техногенных аварий.

Ликвидация последствий аварийных повреждений в условиях поселковой прокладки вызывает в ряде случаев затраты, превосходящие стоимость прокладки новых трубопроводов, а также к ухудшению качества питьевой воды.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа артезианских скважин, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;
           - использование устаревших технологий водоочистки;
           - высокая ресурсоемкость производства;
           - отсутствие резерва мощности;
           - низкая степень автоматизации производственных процессов;
           - низкая энергоэффективность оборудования;
           - низкая надежность источника энергоснабжения;
           - высокие показатели аварийности на сетях;
           - высокие потери воды при транспортировке;
           - отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;
           - отсутствие резервного источника водоснабжения;

-отсутствие приборов учета.

Водоотведение

На территории Копкульского сельсовета централизованная система водоотведения отсутствует.

2.7.2. Система теплоснабжения

В 2011 году проведено   строительство модульного теплового пункта в с. Чумашки на твёрдом топливе установленной мощностью 1МВТ/час. (0,86 Гкал/час.)

Средняя обеспеченность населения Копкульского сельсовета  жилой площадью составляет 10,9 кв. м. на человека, в основном  жилой фонд 1960-1985гг. постройки.

На территории Копкульского  сельсовета   оказанием  жилищно-коммунальных  услуг занимается предприятие  МУП  ЖКХ «Копкульское».

Данное    предприятие   оказывает  услуги  по теплоснабжению  объектов  бюджетной  сферы, водоснабжению в д. Вороновка, д. Новоказарино, с. Копкуль, с. Чумашки.

Теплоснабжение  объектов  обеспечивают 3  котельных, все  работают  на твердом топливе. В с.Чумашки действует модульный тепловой пункт. Единственным видом топлива для котельных сельсовета является, каменный уголь. Доставка угля в населенные пункты проходит автомобильным транспортом со склада ЗАО «Купинский райтоп».

2.7.3. Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей Копкульского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «РЭС» через подстанции, а также осуществляет техническое обслуживание и ремонт электрических сетей на территории Копкульского муниципального образования.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Копкульского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261- ФЗ (ред. От 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в администрации Копкульского сельсовета Постановлением администрации Копкульского сельсовета  от 27.05.2019      № 47 « Об утверждении целевой долгосрочной  программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Копкульского сельсовета»

На территории Копкульского сельсовета во всех населенных пунктах смонтировано уличное освещение.

2.7.4. Система сбора, вывоза твердых отходов

В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный Закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ « Об отходах производства и потребления» на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. На территории Копкульского сельсовета приобретено и установлено 65 контейнеров для накопления ТКО. Сложившаяся к настоящему времени на территории Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области система несанкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) имеет ряд недостатков:

- Отсутствие площадок под контейнера для накопления ТКО

- Формирование на территории Копкульского сельсовета несанкционированных свалок

Также не имеем возможности вывоза жидких бытовых отходов.

Контроль и учет за количеством твердых бытовых отходов, ввозимых на свалки, а так же подъездные дороги к объекту санкционированного размещения твердых бытовых отходов.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Демография и уровень жизни населения

В соответствии с Комплексным прогнозом социально – экономического развития Копкульского сельсовета на 2021 – 2023 годы социально – экономическое развитие муниципального образования характеризуется определенными позитивными изменениями и по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Наблюдаются негативные тенденции по ряду параметров, прежде всего в реальной заработной плате населения, усиливается социальная и экономическая дифференциация населения. Основной проблемой является занятость населения. Остро стоит вопрос с недостатком рабочих мест. Уровень безработицы остаётся достаточно высоким. Новые рабочие места не создаются.

3.2. Цели и задачи социально – экономического развития

Анализ существующего состояния Копкульского сельсовета и перспектив его развития позволили сформулировать следующие цели и задачи:

Основная цель социально – экономического развития Копкульского сельсовета на среднесрочную перспективу – обеспечение повышения качества жизни населения на основе устойчивого экономического роста.

Основные задачи социально – экономической политики на среднесрочную перспективу:

- обеспечение роста реальных денежных доходов населения за счет создания условий для повышения трудовой занятости и развития предпринимательской деятельности, роста заработной платы на основе роста производительности труда;

- повышение эффективности системы оказания адресной социальной поддержки нуждающимся, малообеспеченным категориям населения;

- качественное развитие общедоступной социальной инфраструктуры муниципального образования, обеспечение доступности социальных услуг для населения;

- обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан, укрепление правопорядка и борьба с преступностью;

- содействие формированию институциональной среды, благоприятной для ведения бизнеса, обеспечение притока инвестиций в экономику муниципального образования;

- создание условий и стимулирование развития основных отраслей промышленности муниципального образования, производства конкурентоспособной продукции;

- оптимизация развития агропромышленного комплекса муниципального образования, обеспечение повышения качества продукции и снижения издержек производства;

- обеспечение устойчивого развития ЖКХ муниципального образования на основе его последовательного реформирования, повышения качества услуг, совершенствования тарифной политики и системы расчета за услуги ЖКХ, новых подходов к организации обслуживания жилищного фонда;

-  создание условий для эффективного развития современных средств связи;

- укрепление бюджета муниципального образования, обеспечение устойчивого роста доходной базы бюджета, совершенствование текущего бюджетного планирования, оптимизация бюджетных расходов;

- совершенствование взаимодействия органов власти с населением, усиление роли общественных организаций.

3.3. Экономическая политика

Основными направлениями экономического развития Копкульского сельсовета являются:

- создание условий для развития малого бизнеса;

- создание новых производств, прежде всего за счет выпуска конкурентоспособной продукции;

- обеспечение повышения качества продукции, снижение издержек производства;

- повышение качества услуг ЖКХ, совершенствование тарифной политики и системы расчета за услуги ЖКХ, применение новых подходов к организации обслуживания жилищного фонда;

- создание условий для эффективного развития современных средств связи;

- развитие торговли и общественного питания, повышение уровня обслуживания населения.

3.4. Жилищно – коммунальное хозяйство

Выявлены следующие основные цели модернизации системы жилищно – коммунального хозяйства:

- улучшение качества услуг при одновременном снижении затрат на их производство;

- смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования, усиления адресной защиты населения при оплате жилищно – коммунальных услуг;

- привлечение инвестиций в развитие жилищно – коммунального комплекса муниципального образования.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- совершенствование системы управления, эксплуатации и контроля в жилищно – коммунальном хозяйстве, обновление структуры жилищно – коммунального хозяйства;

- достижение баланса интересов потребителей услуг и организации коммунального комплекса, обеспечивающего доступность услуг для потребителей и эффектное функционирование организации;

- улучшение экологической ситуации в населенных пунктах;

- повышение надежности и качества работы системы отопления объектов теплоснабжения;

- повышение надежности и качества работы системы водоснабжения, снижение показателя потерь до 7 % после реконструкции водоводов;

- повышение экономической эффективности путём внедрения современных ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий.

3.5. Перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна обеспечивать хозяйственно – питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально – бытовых предприятий, местной промышленности, нужды пожаротушения.

Для повышения надежности водоснабжения и экологической безопасности населения, достижения соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» запланированы следующие мероприятия:

- проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

- установка приборов учета на скважинах и у потребителей;

- ремонт существующего водопровода;

- строительство скважины с очистительной установкой.

3.6. Перспективы развития системы теплоснабжения

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения Копкульского сельсовета запланированы работы по строительству и реконструкции тепловых сетей в с. Копкуль Купинского района Новосибирской области.

Для снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха приоритетным направлением развития системы теплоснабжения являлся бы отказ от твёрдого угольного топлива и переход на природный газ.

3.7. Перспективы развития энергоснабжения

Основной задачей государственной политики в сфере энергосбережения и

повышения энергетической эффективности является разумное и бережное

использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности потребителей в энергосбережении, в повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу. Постановлением Правительства РФ от 28.08.2015г №898 с 01.07.2016г введен запрет на приобретение ДРЛ ламп и запрет на приобретение светильников для ДРЛ ламп, а в наше время самой популярной лампой для уличного освещения  являются лампы ДРЛ мощностью 250 Вт.

Снижение затрат на оплату электроэнергии за освещение улиц - одна из

ключевых задач, в том числе администрации  Копкульского сельсовета. Многие системы уличного освещения были введены в эксплуатацию более 35 лет назад и на сегодняшний день не отвечают требованиям. Это связано с использованием  устаревших ДРЛ ламп, которые потребляют значительно больше энергии по сравнению с современными светодиодными лампами.
            В целях снижения расходов бюджета Копкульского сельсовета в рамках данного проекта предлагается замена существующих ламп накаливания и

ртутных ламп (лампы типа ДРЛ) на светодиодные лампы наружного освещения мощностью 50 Вт для освещения улиц  в  с. Чумашки.
В 2021 году планируется участие в конкурсном отборе проектов:

1.   Комплексное развитие  с. Копкуль Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области «Реконструкция системы теплоснабжения тепловой сети 2Д=100-200мм общей протяженностью 800м., в с. Копкуль, Копкульский сельсовет, Купинский район, Новосибирская область».

2.  Проект направленный на создание комфортных условий проживания в сельской местности Новосибирской области в 2022 году в д. Вороновка, д. Новоказарино, с. Копкуль, с. Чумашки Копкульского сельсовета Купинского района», «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов»  д. Вороновка, д. Новоказарино, с. Копкуль, с. Чумашки Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

3.8. Перспективы развития сбора и вывоза ТБО

Одной из самых серьёзных экологических проблем для населения является проблема обращения с отходами.  В соответствии с изменениями, вступившими с 01.01.2019 в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" на органы местного самоуправления возложено создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах (ст.8).

Сложившаяся к настоящему времени на территории Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области система санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов (далее ТКО) имеет ряд недостатков:

1. отсутствие площадок накопления твёрдых коммунальных отходов в населенных пунктах Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области;

2. формирование на территории  Копкульского сельсовета несанкционированных свалок.

Перечисленные проблемы негативно сказываются на общей санитарно-экологической  обстановке  на территории Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

До настоящего времени отсутствие площадок накопления твёрдых коммунальных отходов приводит к нарушению экологического благополучия на территории Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области.

Для исправления сложившейся ситуации предлагается провести на территории  Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области комплекс работ по обустройству площадок накопления твёрдых коммунальных отходов.

Планируется участие в конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных образований проекта позволит выполнить комплекс работ по благоустройству сельских территорий на территории Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области  согласно СанПин «Гигиеническое требование к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» № 2.1.7.1322-03, упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений коммунальных отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания сельских территорий.

Результаты, ожидаемые от реализации проекта:

Реализация проекта позволит выполнить комплекс работ по  обустройству площадок накопления твёрдых коммунальных отходов в д. Вороновка, д. Новоказарино, с. Копкуль, с. Чумашки улучшить техническое и эксплуатационное состояние сбора ТКО, упорядочить отношения в сфере обращения с отходами, уменьшить количество несанкционированных размещений коммунальных отходов и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания сельских территорий.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Копкульского сельсовета приведёт к снижению эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшению экологического состояния окружающей среды.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения:

- повышение надёжности водоснабжения и водоотведения;

- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Развитие систем теплоснабжения:

- повышение надёжности и качества теплоснабжения;

- снижение затрат;

- повышение энергетической эффективности зданий и сооружений.

Развитие систем электроснабжения:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией населения и производства;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Утилизация твёрдых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния территории Копкульского сельсовета;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

- уменьшение количества несанкционированных свалок и объёма затрат на их ликвидацию.

Развитие систем коммунальной инфраструктуры будет способствовать развитию жилищного строительства и производства, повысит качество жизни населения.

5. Программа инвестиционных проектов

| № п/п |  | Мероприятия |  | Источник финансирования | Финансирование по годам (тыс. руб.)٭ |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021г.- 2030г. |  |  |  |
| 1.1. |  | Замена водопроводных сетей 350м. |  | МБ – 100,000 - 00 | 100,000-00 |  |  | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан |
| 1.2. |  | Ремонт водонапорной башни |  |  |  |  |  | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан |
| 2. |  | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 3. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | «Реконструкция системы теплоснабжения тепловой сети 2Д=100-200мм общей протяженностью 800м в с. Копкуль, Копкульский сельсовет, Купинский район, Новосибирская область» | ФБ – 6358,128 РБ – 264,922 МБ – 33,7 ВБ – 75,0 |  | 6731,75 - 00 |  | Комплексное развитие с. Копкуль Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области |  |
| 4. |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Установка светильников в с. Чумашки | МБ – 100,00-00 |  | 100,00 - 00 |  | Повышение надежности инженерных сетей, снижение потерь, бесперебойная работа |  |
| 5 |  | Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | « Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов д. Вороновка, д. Новоказарино, с. Копкуль, с. Чумашки Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области» | ФБ – 736,730 МБ – 53,387 ВБ – 277,607 |  |  | 1067724-00 | Улучшение экологии, соблюдение санитарных норм |  |
| 5.2. |  | Ликвидация несанкционированных свалок | МБ – 12817263 - 60 |  |  | 12817263 - 60 |  |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов РФ системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее – критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

6.2. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению. Платеж населения, по каждому виду услуг, определён произведением объёма оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения, с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Учитывая, низкий уровень благоустройства жилого фонда и отсутствия части коммунальных услуг, расходы на ЖКХ будут небольшими.

Расчет затрат за услуги ЖКХ для одной семьи произведен исходя из следующих усредненных данных:

1) коэффициент семейности равен 2,9;

2) потребление электричества по социальным нормам 70 кВт/час на чел. в месяц;

3) потребление воды 160л./сут. на 1 человека.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги и суммарные затраты населения за услуги ЖКХ на период до 2030г.

| Наименование услуги | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2030 |
| Тариф на холодное водоснабжение, руб. за 1куб.м. | 19,06 | 19,21 | 19,33 | 19,91 | 19,97 | 20,21 | 24,06 |
| Общие расходы семьи за месяц за водоснабжение, руб. | 264.93 | 267,01 | 268,68 | 276,74 | 293,15 | 307,46 | 334,43 |
| Тариф за электроснабжение, руб. 1кВт/ч. | 1,90 | 2,03 | 2,16 | 2,31 | 2,44 | 2,56 | 3,79 |
| Общие расходы семьи за месяц за электроэнергию, руб. | 278,15 | 296,33 | 316,23 | 338,00 | 356,52 | 374,81 | 553,28 |
| Общие затраты за услуги, руб./мес. | 481,37 | 512,84 | 547,28 | 584,95 | 617,01 | 648,66 | 957,52 |

Как видно из таблицы, общие затраты на ЖКХ в семье, даже при условии средней заработной платы на уровне прожиточного минимума, не превышают 10%, а значит доступны населению и удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 22.09.2011г. № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

6.3. Источники финансирования мероприятий Программы

Общая сумма финансирования составляет 20716736,60 тыс. руб. в ценах 2020 года. Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают четыре источника финансирования: средства областного бюджета – 19912121,60 тыс. рублей, средства местного бюджета – 187,087 тыс. рублей, внебюджетные источники- 352,607 ,районный бюджет – 264,922 тыс. рублей.

7. Управление Программой

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов Копкульского сельсовета Купинского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет администрация Копкульского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, предоставляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет специалист

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно, в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Копкульского сельсовета сведения о реализации Программы.

Администрация Копкульского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года, следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов Копкульского сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета Копкульского сельсовета за прошедший финансовый год.